Отчет на 28 декабря 2024 года

о реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги»

В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги», где предусматривается синхронизация строительства жилья, детских садов и школ, осуществляется строительство объектов образования на территориях новой жилой застройки.

Заключено 78 Соглашений о сотрудничестве между застройщиками, Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских или сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с которыми до конца 2040 года предусмотрено строительство 272-х объектов образования (203-х детских садов, 67 школ и 2-х начальных школ, совмещенных с детскими садами).

Из 272 объектов построено 108 объектов образования:

86 детских садов, из которых:

- 69 детских садов приобретены в муниципальную собственность;

- 5 детских садов построены по программе «Стимул»;

- 3 детских сада введены в эксплуатацию в 2024 году: на 350 мест в гп.Новоселье, на 180 мест в г.Мурино, и на 325 мест д.Новосаратовка;

- 3 детских сада переданы в дар муниципальным образованиям;

- 6 детских садов коммерческие.

- 22 школы, из которых:

- 12 школ приобретены в муниципальную собственность;

- 1 школа на 1175 мест в г.Мурино введена в эксплуатацию в 2024 году (в рамках федеральной программы «Развитие образования»).

- 9 школ построены по программе «Стимул».

Приобретены в муниципальную собственность в течение 2014-2024 годов 81 объект образования (69 детских садов и 12 школ), построенных застройщиками на территориях новой жилой застройки.

В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги» в 2024 году приобретены в муниципальную собственность во Всеволожском и Ломоносовском районах 18 детских садов (8 на 100 мест каждый в г.Мурино, на 160 и 200 мест в г.Кудрово, 2 на 175 мест каждый и на 200 мест в г.п.Янино-1, на 210 мест в г.Сертолово, на 270 мест с бассейном в г.Бугры Всеволожского района, на 160 мест, 190 мест и 220 мест в гп.Новоселье Ломоносовского района) и 3 школы (на 565 мест, на 1175 мест в г.Мурино и на 1200 мест в г.п.Янино-1 Всеволожского района).

Стоимость приобретения объектов образования составляет 5 962 409,832  тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 5 538 666,284 тыс.рублей, средства местного бюджета 423 743,548 тыс.рублей.

24.12.2024 года состоялся отбор 3-х детских садов, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в октябре-декабре 2024 года, на сумму 327 793,720 тыс.рублей (средства областного бюджета). В том числе, детский сад на 180 мест в г.Мурино и на 325 мест в д.Новосаратовка Всеволожского района, на 350 мест в гп.Новоселье Ломоносовского района. Средства на выкуп предусмотрены в 2027 году Областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

По соглашениям с застройщиками строится 26 объектов образования: 
16 детских садов и 10 школ.

Также, на территории новой жилой застройки в рамках соглашения с Республикой Беларусь строится школа на 825 мест в г.п. Новоселье Ломоносовского района.

В рамках вышеуказанных соглашений о сотрудничестве до конца 2040 года планируется построить 142 объекта образования (105 детских садов, 35 школ и 2 начальные школы, совмещенные с детскими садами).

В рамках Соглашений о взаимодействии при завершении строительства многоквартирных домов на земельных участках предусмотрено строительство        20 объектов образования (15-ти детских садов и 5-ти школ, из них построены            3 детских сада и 1 школа). Строится 2 детских сада и 1 школа, планируется к строительству 11 объектов образования (9 детских садов и 2 школы).

Кроме того, заключено 2 Соглашения о сотрудничестве по созданию объектов социальной инфраструктуры на территории жилой застройки, которыми планируется строительство 2-х объектов образования (строится 1 детский сад).