Отчет на 30 декабря 2025 года 
о реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги» 
В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги», где предусматривается синхронизация строительства жилья, детских садов и школ, осуществляется строительство объектов образования на территориях новой жилой застройки. 
На 30 декабря 2025 года заключено 82 Соглашения о сотрудничестве между застройщиками, Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских или сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с которыми до конца 2042 года предусмотрено строительство 279 объектов образования (210 детских садов, 67 школ и 2-х начальных школ, совмещенных с детскими садами).
Из 279 объектов построено 125 объектов образования: 
97 детских садов, из которых: 

- 76 детских садов приобретены в муниципальную собственность, в том числе построенные в 2025 году 4 детских сада (на 110 мест в г.Кудрово, на 320 мест в г.Мурино и 2 на 350 мест каждый в д.Новое Девяткино и гп.Янино-1); 

- 5 детских садов построены по программе «Стимул»;

- 7 детских садов введены в эксплуатацию в 2025 году (не приобретены): на 200 мест в г.Кудрово, на 220 мест в г.Мурино, на 240 мест в п.Ковалево, на 110 мест в мкр.Южный г.Всеволожск, на 125 мест в г.Бугры, на 325 мест и на 220 мест в д.Новосаратовка; 

- 3 детских сада переданы в дар муниципальным образованиям; 

- 6 детских садов коммерческие. 

28 школ, из которых:

- 14 школ приобретены в муниципальную собственность, в том числе построенные в 2025 году 2 школы (на 834 места в г.Мурино и на 550 мест в гп.Новоселье,);

- 1 школа на 1175 мест в г.Мурино введена в эксплуатацию в 2024 году по муниципальному концессионному соглашению (в рамках федеральной программы «Развитие образования»);

- 4 школы (введены в эксплуатацию в 2025 году, не приобретены): на 1383 места в г.Бугры и на 825 мест в г.Кудрово во Всеволожском районе, а также на 550 мест и 1050 мест в г.п.Новоселье Ломоносовского района;

- 9 школ построены по программе «Стимул».

В муниципальную собственность в течение 2014-2025 годов приобретены 90 объектов образования: 76 детских садов и 14 школ, построенные застройщиками на территориях новой жилой застройки, из них в 2025 году приобретены в муниципальную собственность 7 детских садов на 1985 мест (на 180 мест и 320 мест в г.Мурино, на 325 мест в д.Новосаратовка, 2 на 350 мест каждый в д.Новое Девяткино и гп.Янино-1, на 110 мест в г.Кудрово Всеволожского района и на 350 мест в гп.Новоселье Ломоносовского района) за 1 794 981,450 тыс.рублей, в том числе 1 652 696,245 тыс.рублей средства областного бюджета, 142 285,205 тыс.рублей средства местного бюджета и 2 школы на 1384 места (на 834 места в г.Мурино Всеволожского района и на 550 мест в гп.Новоселье Ломоносовского района) за 655 068,468 тыс. рублей, в том числе 605 803,618 тыс.рублей средства областного бюджета, 49 264,85 тыс.рублей средства местного бюджета. 

В 2025 году осуществлена оплата второй части суммы по Муниципальному контракту от 19.12.2024 года №26/1.3-05 на приобретение школы на 1200 мест в размере 100 075,82992 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 92 069,76352 тыс. рублей, средства местного бюджета 8 006,0664 тыс. рублей. 

Всего на приобретение объектов образования в 2025 году выделена сумма 2 550 125,748 тыс. рублей, в том числе 2 350 569,627 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области и 199 556,121 тыс. рублей средства местного бюджета, по состоянию на 01.01.2026 года денежные средства освоены в полном объеме. 

В рамках Соглашений о сотрудничестве застройщиками в 2025 году осуществлялось строительство 18 объектов образования: 

- 14 детских садов (из них 10 детских садов во Всеволожском районе: на 100 и 240 мест в г.Мурино, 2 на 325 мест каждый в г.Бугры, на 110 мест в г. Кудрово, на 240 мест в гп. Янино-1, на 220 и 385 мест в д.Новосаратовка, на 220 мест в г.п. им.Свердлова, на 60 мест в г.Сертолово; 3 детских сада в Ломоносовском районе: на 200 и 230 мест в гп.Новоселье и на 180 мест в п.Новогорелово, а также 1 детский сад на 190 мест в г.Тельмана Тосненского района);

- 4 школ (из них 3 школы во Всеволожском районе: на 1100 в г.п.Янино-1, на 1375 мест в д.Новосаратовка и на 550 мест в пос.Ковалево, а также 1 школы на 1300 мест в гп.Новоселье Ломоносовском районе).

В рамках вышеуказанных соглашений о сотрудничестве до конца 2042 года планируется построить 136 объектов образования (99 детских садов, 35 школ и 2 начальные школы, совмещенные с детскими садами).

Кроме того, заключено 2 Соглашения о сотрудничестве по созданию объектов социальной инфраструктуры на территории жилой застройки, которыми планируется строительство 3-х объектов образования (строится 1 детский сад).


